# Sistema de fidelidad con sellos para restaurantes

Documento completo del proyecto: requisitos, login del cliente, ruta de desarrollo, prompt de traspaso, maqueta y código de la cartilla.

Contenido: 1. Requisitos · 2. Login del cliente · 3. Ruta de desarrollo · 4. Prompt de traspaso · Anexo A (maqueta) · Anexo B (HTML de la cartilla).

# 1. Requisitos acordados

- El mozo ofrece la tarjeta; el cliente se registra con nombre, fecha de nacimiento y teléfono, y obtiene una cartilla personal con sus sellos.

- El restaurante define cuántas visitas se necesitan para ganar una recompensa.

- El cliente no instala nada: ve su cartilla solo por la web (Android y iOS).

- Sellos por QR del cliente (principal) o NFC por URL (secundario); el QR rota cada 30–60 s.

- Solo el restaurante da sellos, mediante usuarios que el dueño asigna; se evita que los mozos regalen sellos.

- Roles: Super Admin (crea y administra restaurantes), Dueño, Staff y Cliente; cada restaurante solo ve lo suyo.

- Interfaz del restaurante simple y rápida.

- Se pide teléfono para promociones, cumpleaños y sugerir nuevas visitas, con opción de baja.

Stack: Next.js + Tailwind + Supabase (PostgreSQL, Auth, RLS) + Vercel + Twilio o Meta Cloud API (OTP/WhatsApp).

# 2. Login del cliente

## Método principal: teléfono + código (OTP)

- Cliente escanea el QR del restaurante o abre el enlace.

- Ingresa su teléfono y recibe un código de 6 dígitos por WhatsApp (o SMS como respaldo).

- Ingresa el código y la sesión queda iniciada.

- Si es nuevo: nombre, fecha de nacimiento y casilla de promociones; se crea la cartilla.

- Si ya existe: entra directo a su cartilla.

Sin contraseña y sin instalar nada.

## Sesión persistente y recuperación

- Cookie de 1 año en el navegador: al volver entra directo.

- Enlace personal /t/{token} enviado por WhatsApp al registrarse.

- Recuperación en otro equipo: teléfono + OTP.

- Cambio de número: el dueño transfiere la cartilla verificando nombre y fecha de nacimiento.

## Opciones adicionales

| Método | Ventaja | Desventaja |
| --- | --- | --- |
| Enlace mágico por WhatsApp | Un toque | Requiere WhatsApp Business API |
| Email + enlace | Barato | Pocos clientes lo usan en restaurantes |
| Google (1 toque) | Rápido en Android | No sirve para recuperación por teléfono |
| PIN de 4 dígitos | Evita pagar OTP en recuperación | Se olvida |

Recomendado: teléfono + OTP por WhatsApp como único método, con SMS de respaldo.

## Reglas de seguridad

- Máx. 3 códigos por hora por teléfono; validez 5 minutos; máx. 5 intentos.

- Un teléfono = una cuenta; una cartilla por restaurante.

- Código y token guardados solo como hash.

- Verificación del teléfono obligatoria antes de dar sellos.

- Aceptación de promociones separada del login.

## Pantallas

| Pantalla | Contenido |
| --- | --- |
| 1. Inicio | Logo, campo de teléfono (+51) y botón «Recibir código». |
| 2. Código | 6 casillas, reenvío a los 30 s y «Cambiar número». |
| 3. Registro (solo nuevos) | Nombre, fecha de nacimiento, promociones y «Crear mi cartilla». |
| 4. Cartilla | Sellos, QR rotativo, recompensa, promoción e historial. |

# 3. Ruta de desarrollo

## Sección 0: Preparación (1–2 días)

- Crear repositorio (GitHub) y proyecto Next.js con Tailwind.

- Crear proyecto en Supabase (BD, Auth, Storage).

- Crear proyecto en Vercel y conectar el repositorio.

- Comprar dominio y configurar variables de entorno (.env).

- Definir rutas base: /admin, /panel, /panel/sellar, /t/[token], /r/[slug].

Entregable: proyecto desplegado con página en blanco.

## Sección 1: Base de datos y seguridad (3–4 días)

- Crear tablas: restaurants, users, customers, cards, stamps, rewards, settings, audit_log.

- Activar Row Level Security (RLS) en todas las tablas.

- Políticas: admin ve todo; dueño y staff solo su restaurant_id; cliente solo su cartilla.

- Funciones SQL: dar_sello() y canjear_recompensa() (validan reglas dentro de la base de datos).

- Datos de prueba (2 restaurantes, 3 clientes).

Entregable: base segura, probada con consultas de cada rol.

## Sección 2: Autenticación del personal (3 días)

- Login por email + contraseña para admin, dueño y staff.

- Rol guardado en users.rol y verificado en cada página (middleware).

- Redirección por rol: admin → /admin, dueño/staff → /panel.

- Cierre de sesión y recuperación de contraseña.

Entregable: cada rol entra y solo ve su zona.

## Sección 3: Panel Super Admin (4–5 días)

- Lista de restaurantes (buscar, activar, suspender).

- Crear restaurante: nombre, slug, logo, color, dirección, WhatsApp.

- Crear usuario dueño y enviarle acceso.

- Ver datos de un restaurante (clientes, sellos, canjes).

- Exportar a CSV.

Entregable: crear un restaurante completo desde /admin.

## Sección 4: Panel del dueño (4–5 días)

- Configuración: sellos requeridos, recompensa, color/logo, promoción vigente.

- Gestión de staff: crear, desactivar, restablecer contraseña.

- Reglas antifraude: cooldown entre sellos y máximo por día.

- Lista de clientes con sellos y última visita.

- Anular sellos.

Entregable: el dueño controla su restaurante y quién puede sellar.

## Sección 5: Registro y login del cliente (4–5 días)

- Página de entrada /r/[slug] con logo del restaurante.

- Teléfono (+51) → envío de OTP por WhatsApp (SMS de respaldo).

- Verificación del código (5 min, máx. 5 intentos, 3 códigos por hora).

- Formulario nuevo cliente: nombre, fecha de nacimiento, casilla de promociones.

- Creación de cartilla y sesión por cookie de 1 año.

- Recuperación de cartilla con teléfono + OTP.

Entregable: un cliente real crea su cartilla desde el celular.

## Sección 6: Cartilla web del cliente (3–4 días)

- Página /t/[token] basada en cartilla.html (ya diseñada).

- Datos reales: sellos, meta, recompensa, promoción, visitas.

- QR rotativo cada 30–60 s con token firmado en servidor.

- Foto de perfil opcional (Supabase Storage).

- Botones «Cómo llegar» y «WhatsApp».

- Actualización en vivo al recibir un sello (Realtime).

Entregable: cartilla funcional con datos de la base.

## Sección 7: Sellado y canje del personal (4–5 días)

- Pantalla /panel/sellar con cámara abierta de inmediato.

- Lectura del QR → validación en servidor (token vigente, staff activo, restaurante correcto, cooldown).

- Respuesta en pantalla grande: verde «Sello agregado» / rojo con el motivo.

- Canje de recompensa y reinicio del ciclo.

- Registro en stamps y audit_log con staff, hora y método.

Entregable: flujo completo mozo → sello → cliente lo ve.

## Sección 8: Control y reportes (3–4 días)

- Reporte por mozo (sellos por día/semana).

- Alertas de patrones raros (muchos sellos al mismo cliente).

- Dashboard del dueño: visitas, clientes nuevos, canjes, recurrencia.

- Dashboard global del admin.

Entregable: el dueño detecta abusos y mide resultados.

## Sección 9: Promociones y retención (5–6 días)

- Plantillas de mensajes aprobadas en WhatsApp Business.

- Campañas automáticas: bienvenida, cumpleaños, reactivación (30 días sin visita), «te falta 1 sello».

- Campañas manuales con segmentos (todos, inactivos, cerca de recompensa, cumpleañeros del mes).

- Opt-out («Darme de baja») y registro de envíos.

- Control de costo por mensaje por restaurante.

Entregable: promociones enviadas y medidas desde el panel.

## Sección 10: NFC y multi-sucursal (3–4 días)

- Tarjetas/llaveros NFC con URL grabada (/t/[token] o /sellar/[mesa]).

- Pruebas en Android e iOS.

- Sucursales por restaurante y reportes por sucursal.

Entregable: NFC operativo y restaurantes con varios locales.

## Sección 11: Pruebas y lanzamiento (1 semana)

- Pruebas de seguridad: un restaurante no puede ver datos de otro; staff no puede sellar fuera de su local.

- Pruebas en Android (Chrome) e iOS (Safari).

- Prueba de carga básica y respaldo de la base de datos.

- Términos, política de privacidad y consentimiento (Ley 29733).

- Piloto con 1 restaurante durante 2 semanas y correcciones.

- Lanzamiento y capacitación al personal.

Entregable: sistema en producción con el primer restaurante.

## Resumen de tiempos

| Fase | Secciones | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- |
| MVP funcional | 0–7 | 6–8 semanas |
| Control y promociones | 8–9 | 2–3 semanas |
| NFC, escala y lanzamiento | 10–11 | 2 semanas |
| Total |  | 10–13 semanas (1 desarrollador) |

Orden recomendado: 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 (MVP) → piloto → 8 → 9 → 10 → 11.

# 4. Prompt de traspaso para otra cuenta de Claude

Copiar y pegar el siguiente texto en la nueva conversación, adjuntando este documento.

Retoma este proyecto con el contexto completo. Responde siempre en español, de forma directa y breve, sin explicaciones innecesarias, y haz preguntas solo si son estrictamente necesarias.

PROYECTO

Sistema web de tarjeta de fidelidad con sellos para restaurantes.

REQUISITOS ACORDADOS

- El mozo ofrece la tarjeta; el cliente se registra en un portal con nombre, fecha de nacimiento y teléfono (con casilla de consentimiento para promociones) y obtiene una cartilla personal con sus sellos.

- El restaurante define cuántas visitas/sellos se necesitan para ganar una recompensa.

- El cliente NO instala nada: ve su cartilla solo por la web (Android y iOS).

- Los sellos se dan escaneando el QR del cliente (método principal) o con NFC por URL (secundario). El QR es rotativo cada 30–60 s.

- Solo el restaurante puede dar sellos, mediante usuarios (staff) que el dueño crea y puede desactivar. Se debe evitar que los mozos regalen sellos: cooldown, límites diarios, anulación de sellos, auditoría y reporte por mozo.

- Roles: Super Admin (yo: crea y administra restaurantes y sus datos), Dueño (configura su restaurante y su staff), Staff (solo sella/canjea), Cliente. Cada restaurante solo accede al suyo (RLS).

- Interfaz del restaurante simple y rápida.

- Promociones: se pide teléfono para enviar promociones, cumpleaños, reactivación ("hace 30 días que no nos visitas") y "te falta X sellos", con opt-out.

LOGIN DEL CLIENTE (definido)

Teléfono + código OTP por WhatsApp (SMS de respaldo), sin contraseña. Cookie de sesión de 1 año; enlace personal /t/{token} enviado por WhatsApp; recuperación con teléfono + OTP; el dueño puede transferir la cartilla si el cliente cambia de número. Límites: 3 códigos/hora, validez 5 min, 5 intentos. Un teléfono = una cuenta; una cartilla por restaurante.

STACK RECOMENDADO

Next.js + Tailwind + Supabase (PostgreSQL, Auth, RLS, Storage, Realtime) + Vercel + Twilio o Meta Cloud API para OTP/WhatsApp. Librería html5-qrcode para que el staff escanee; qrcodejs para generar el QR del cliente.

BASE DE DATOS

restaurants, users (rol admin|owner|staff|client), customers (con teléfono único y acepta_promos), cards, stamps, rewards, settings (cooldown, máximo diario), audit_log, sessions_cliente, otp_codes, campaigns, campaign_sends, opt_outs.

DISEÑO DE LA CARTILLA (ya hecho)

Código HTML en el Anexo B y maqueta visual en el Anexo A de este documento. Incluye: logo y nombre del restaurante, saludo, avatar con iniciales y botón "+ Agregar foto", cuadrícula de 10 sellos con barra de progreso, tarjeta de recompensa (bloqueada/disponible), QR rotativo con contador, promoción vigente, últimas visitas, enlace "Darme de baja" y barra fija "Cómo llegar" / "WhatsApp". Paleta: terracota #C9573A, crema #F7EFE3, marrón #2B1D17; modo claro/oscuro. Los datos de ejemplo están en un objeto JS al inicio para reemplazarlos por datos reales.

Correcciones pendientes sobre la maqueta: nombre sin tapar por la isla dinámica, "Se renueva en 0:38", sin porcentaje duplicado, recompensa con estado bloqueado, promo y recompensa con estilo de tarjeta y no de botón.

RUTA DE DESARROLLO ACORDADA (12 secciones, 10–13 semanas con 1 desarrollador)

0 Preparación · 1 Base de datos y seguridad (RLS, funciones dar_sello/canjear) · 2 Autenticación del personal · 3 Panel Super Admin · 4 Panel del dueño · 5 Registro y login del cliente (OTP) · 6 Cartilla web del cliente (/t/[token]) · 7 Sellado y canje del personal (/panel/sellar) · 8 Control y reportes · 9 Promociones y retención · 10 NFC y multi-sucursal · 11 Pruebas y lanzamiento (piloto con 1 restaurante, Ley 29733).

Orden: 0→1→2→3→4→5→6→7 (MVP) → piloto → 8→9→10→11.

NOTAS TÉCNICAS

- NFC: iOS no soporta Web NFC en el navegador; la solución compatible es grabar una URL en el chip, que ambos sistemas abren al acercarlo. El sellado principal sigue siendo por QR.

DÓNDE QUEDAMOS

Terminé el diseño funcional de la cartilla, el flujo de login del cliente y la ruta de desarrollo. El siguiente paso es empezar la Sección 0 y la Sección 1 (preparación del proyecto y base de datos con RLS). Pregúntame solo lo estrictamente necesario y empieza por entregarme el script SQL de la Sección 1.

# Anexo A: Maqueta de la cartilla

Referencia visual de cómo se vería la cartilla en el teléfono del cliente (con las correcciones pendientes indicadas en el prompt de traspaso).

# Anexo B: HTML de la cartilla (cartilla.html)

Guardar el siguiente código en un archivo llamado cartilla.html y abrirlo en el navegador del celular. Los datos de ejemplo están en el objeto D al inicio del script.

<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, viewport-fit=cover">

<title>Mi cartilla – La Casona</title>

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/qrcodejs/1.0.0/qrcode.min.js"></script>

<style>

:root{

--brand:#c9573a; --brand-d:#a8432b; --cream:#f7efe3; --ink:#2b1d17; --muted:#8a7a70; --line:#e6d9c9; --bg:#fff; --card:#f7efe3; --ok:#2f9e5b;

box-sizing:border-box; padding-top:env(safe-area-inset-top,0px); padding-bottom:env(safe-area-inset-bottom,0px);

}

@media (prefers-color-scheme:dark){:root:not([data-theme="light"]){--bg:#1c1511;--card:#2a1f19;--ink:#f5ece2;--muted:#b3a294;--line:#443429;}}

:root[data-theme="dark"]{--bg:#1c1511;--card:#2a1f19;--ink:#f5ece2;--muted:#b3a294;--line:#443429;}

*{box-sizing:border-box;margin:0}

html{scroll-padding-top:env(safe-area-inset-top,0px)}

body{font-family:Inter,"Segoe UI",Roboto,Arial,sans-serif;background:#d9d2ca;color:var(--ink);display:flex;justify-content:center;min-height:100vh}

.app{width:100%;max-width:430px;background:var(--bg);min-height:100vh;padding:14px 16px 96px;position:relative}

.tabs{display:flex;gap:6px;margin-bottom:12px}

.tabs button{flex:1;border:1px solid var(--line);background:var(--bg);color:var(--ink);padding:8px 4px;border-radius:10px;font-size:12px;cursor:pointer}

.tabs button.on{background:var(--brand);color:#fff;border-color:var(--brand)}

header{display:flex;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:14px}

.logo{width:34px;height:34px;border-radius:50%;border:1.5px solid var(--brand);background:var(--card);display:grid;place-items:center;overflow:hidden;color:var(--brand);font-weight:700;font-size:14px}

.logo img{width:100%;height:100%;object-fit:cover}

header h1{font-size:16px;color:var(--brand);font-weight:700}

.user{display:flex;align-items:center;gap:12px;margin-bottom:14px}

.avatar{width:48px;height:48px;border-radius:50%;border:1.5px solid var(--brand);background:var(--card);display:grid;place-items:center;font-size:16px;overflow:hidden;color:var(--ink)}

.avatar img{width:100%;height:100%;object-fit:cover}

.user h2{font-size:21px;flex:1;font-weight:700}

.btn-photo{border:1px solid var(--line);background:var(--bg);color:var(--ink);border-radius:20px;padding:7px 12px;font-size:12px;cursor:pointer;min-height:36px}

.stamps{background:var(--card);border-radius:16px;padding:16px 14px;box-shadow:0 2px 10px rgba(80,40,20,.08)}

.grid{display:grid;grid-template-columns:repeat(5,1fr);gap:10px;margin-bottom:14px}

.slot{aspect-ratio:1;border-radius:50%;display:grid;place-items:center;font-size:15px;color:var(--muted);border:1.5px dashed var(--muted);background:transparent}

.slot.full{background:var(--brand);border:none;color:#fff}

.slot.full svg{width:55%;height:55%}

.slot.new{animation:pop .6s ease-out}

@keyframes pop{0%{transform:scale(.4);opacity:0}70%{transform:scale(1.15)}100%{transform:scale(1);opacity:1}}

.bar{height:9px;background:var(--line);border-radius:6px;overflow:hidden}

.bar i{display:block;height:100%;background:var(--brand);border-radius:6px;transition:width .5s}

.hint{margin-top:9px;font-size:13px;color:var(--muted)}

.hint b{color:var(--brand)}

.reward{margin-top:14px;display:flex;align-items:center;gap:12px;padding:14px;border-radius:14px;border:1px solid var(--line)}

.reward svg{width:28px;height:28px;flex:none;color:var(--brand)}

.reward .t{flex:1}

.reward .t strong{display:block;font-size:16px}

.reward .t span{font-size:12px;color:var(--muted)}

.reward.open{border-color:var(--ok);background:rgba(47,158,91,.1)}

.reward.open .t span{color:var(--ok);font-weight:600}

.reward button{display:none;background:var(--ok);color:#fff;border:0;border-radius:10px;padding:10px 12px;font-weight:600;cursor:pointer;min-height:44px}

.reward.open button{display:block}

.qr{text-align:center;margin:22px 0 6px}

.qrbox{display:inline-block;padding:12px;background:#fff;border-radius:12px;border:1px solid var(--line)}

.qrbox canvas,.qrbox img{display:block}

.qr p{font-size:13px;color:var(--muted);margin-top:10px}

.timer{display:inline-flex;align-items:center;gap:6px;font-size:12px;color:var(--muted);margin-top:6px}

.ring{width:16px;height:16px;border-radius:50%;background:conic-gradient(var(--brand) var(--p,100%),var(--line) 0)}

.promo{margin-top:18px;padding:14px;border-radius:12px;background:var(--cream);color:var(--brand-d);font-weight:600;display:flex;gap:10px;align-items:center}

.promo small{display:block;font-weight:400;color:var(--muted);font-size:12px}

h3{font-size:16px;margin:20px 0 8px}

ul{list-style:none;padding:0}

li{display:flex;justify-content:space-between;padding:9px 0;border-bottom:1px solid var(--line);font-size:14px}

li span{color:var(--muted)}

.baja{display:block;text-align:center;margin:20px 0 0;font-size:12px;color:var(--muted)}

footer{position:fixed;bottom:0;left:50%;transform:translateX(-50%);width:100%;max-width:430px;display:flex;gap:10px;padding:10px 16px calc(10px + env(safe-area-inset-bottom,0px));background:var(--bg);border-top:1px solid var(--line)}

footer a{flex:1;text-align:center;text-decoration:none;color:#fff;padding:13px 6px;border-radius:12px;font-weight:600;font-size:15px;min-height:44px}

.a1{background:var(--brand)}.a2{background:var(--ok)}

:focus-visible{outline:3px solid var(--brand);outline-offset:2px}

@media (prefers-reduced-motion:reduce){*{animation:none!important;transition:none!important}}

</style>

</head>

<body>

<main class="app">

<div class="tabs" role="group" aria-label="Vista previa">

<button data-s="0">Nueva (0)</button><button data-s="6" class="on">Progreso (6)</button><button data-s="10">Recompensa (10)</button>

</div>

<header>

<div class="logo" id="logo" title="Logo del restaurante"></div>

<h1 id="rest"></h1>

</header>

<section class="user">

<label class="avatar" id="avatar" for="foto"></label>

<h2 id="saludo"></h2>

<label class="btn-photo" for="foto">+ Agregar foto</label>

<input type="file" id="foto" accept="image/*" hidden>

</section>

<section class="stamps" aria-label="Tus sellos">

<div class="grid" id="grid"></div>

<div class="bar"><i id="fill"></i></div>

<p class="hint" id="hint"></p>

</section>

<section class="reward" id="reward">

<svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.8" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"><rect x="3" y="8" width="18" height="4"/><path d="M12 8v13M19 12v9H5v-9M7.5 8a2.5 2.5 0 010-5C11 3 12 8 12 8s1-5 4.5-5a2.5 2.5 0 010 5"/></svg>

<div class="t"><strong id="rw"></strong><span id="rwEstado"></span></div>

<button id="canje">Canjear</button>

</section>

<section class="qr">

<div class="qrbox" id="qrbox"></div>

<p>Muestra este código al mozo</p>

<div class="timer"><span class="ring" id="ring"></span><span id="t"></span></div>

</section>

<section class="promo"><div><span id="promo"></span><small>Promoción vigente</small></div></section>

<h3>Últimas visitas</h3>

<ul id="visitas"></ul>

<a class="baja" href="#" id="baja">Darme de baja de promociones</a>

</main>

<footer>

<a class="a1" id="mapa" href="#" target="_blank" rel="noopener">Cómo llegar</a>

<a class="a2" id="wsp" href="#" target="_blank" rel="noopener">WhatsApp</a>

</footer>

<script>

// ====== DATOS (editar aquí; luego vendrán de la base de datos) ======

const D = {

restaurante: "La Casona",

logo: "",                         // URL del logo o vacío

cliente: "María Rojas",

meta: 10,

sellos: 6,

recompensa: "Postre gratis",

promo: "Martes 2x1 en pastas",

token: "TOKEN-DEMO-123",          // token de la cartilla del cliente

direccion: "Av. Larco 123, Miraflores, Lima",

whatsapp: "51999999999",

visitas: [["22/Oct","19:30"],["15/Oct","12:15"],["08/Oct","20:00"]]

};

const ICONO = '<svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"><path d="M7 3v8a2 2 0 002 2v8M11 3v8a2 2 0 01-2 2M9 3v6M17 3c-2 1-3 4-3 8h3v10"/></svg>';

const $ = id => document.getElementById(id);

const iniciales = n => n.split(" ").map(p => p[0]).slice(0,2).join("").toUpperCase();

function pintar(nuevo){

const falta = D.meta - D.sellos;

$("grid").innerHTML = Array.from({length:D.meta},(_,i)=>{

const lleno = i < D.sellos;

return `<div class="slot ${lleno?"full":""} ${lleno&&i===D.sellos-1&&nuevo?"new":""}">${lleno?ICONO:i+1}</div>`;

}).join("");

$("fill").style.width = (D.sellos/D.meta*100)+"%";

$("hint").innerHTML = falta>0

? `Te faltan <b>${falta}</b> ${falta===1?"sello":"sellos"} para tu recompensa · ${D.sellos}/${D.meta}`

: "¡Completaste tu cartilla!";

const r = $("reward"); r.classList.toggle("open", falta<=0);

$("rwEstado").textContent = falta>0 ? "Bloqueada · completa tus sellos" : "Disponible · muéstrala al mozo";

}

function init(){

$("rest").textContent = D.restaurante;

$("logo").innerHTML = D.logo ? `<img src="${D.logo}" alt="">` : D.restaurante[0];

$("saludo").textContent = "Hola, " + D.cliente.split(" ")[0];

$("avatar").textContent = iniciales(D.cliente);

$("rw").textContent = D.recompensa;

$("promo").textContent = D.promo;

$("visitas").innerHTML = D.visitas.map(v=>`<li>${v[0]}<span>${v[1]}</span></li>`).join("");

$("mapa").href = "https://maps.google.com/?q=" + encodeURIComponent(D.direccion);

$("wsp").href = "https://wa.me/" + D.whatsapp;

$("baja").onclick = e => { e.preventDefault(); alert("Te daremos de baja de las promociones."); };

$("canje").onclick = () => alert("Muestra esta pantalla al mozo para canjear.");

pintar(false);

qr();

}

// QR rotativo: el valor cambia cada 30 s (en producción el servidor valida el token)

const CICLO = 30; let resto = CICLO;

function qr(){

const valor = D.token + "|" + Math.floor(Date.now()/(CICLO*1000));

const box = $("qrbox"); box.innerHTML = "";

if (window.QRCode) new QRCode(box,{text:valor,width:170,height:170,colorDark:"#2b1d17",colorLight:"#ffffff"});

else box.innerHTML = '<div style="width:170px;height:170px;display:grid;place-items:center;font-size:12px;color:#777">QR (requiere internet)</div>';

}

setInterval(()=>{

resto--; if(resto<=0){resto=CICLO;qr();}

$("t").textContent = "Se renueva en 0:" + String(resto).padStart(2,"0");

$("ring").style.setProperty("--p",(resto/CICLO*100)+"%");

},1000);

$("t").textContent = "Se renueva en 0:30";

// Foto de perfil opcional

$("foto").onchange = e => {

const f = e.target.files[0]; if(!f) return;

const r = new FileReader();

r.onload = () => $("avatar").innerHTML = `<img src="${r.result}" alt="Tu foto">`;

r.readAsDataURL(f);

};

// Vista previa de estados

document.querySelectorAll(".tabs button").forEach(b=>b.onclick=()=>{

document.querySelectorAll(".tabs button").forEach(x=>x.classList.remove("on"));

b.classList.add("on"); D.sellos = +b.dataset.s; pintar(true);

});

init();

</script>

</body>

</html>